《404 除灵事务所》

完整游戏项目总计划

404 Exorcism Agency: Cyber Anomaly Case Files

Godot 4 游戏本体 + Python/FastAPI/MySQL 异闻采集器

版本：V0.1 项目总案｜用途：交付给代码 AI、策划 AI、美术 AI 与后续人工执行

日期：2026-06-08

核心决定：游戏名改回《404 除灵事务所》。数据库方案改为 MySQL。游戏内名称以中文为主，外文统一放在括号中，例如：灰线乘务员（Grey Line Conductor）。

# 目录

1. 项目最终定案

2. 游戏定位与核心卖点

3. 玩法总结构

4. 世界观与美术风格

5. 技术栈与系统边界

6. 游戏本体架构（Godot 4）

7. 异闻采集器架构（FastAPI + MySQL）

8. MySQL 数据库设计

9. 游戏数据 JSON 规范

10. 内容系统：角色、技能、敌人、案件、收容物

11. 第一地区：灰线地铁完整设计

12. 开发阶段与验收标准

13. 除了写代码 AI，还需要什么

14. AI 分工与可复制提示词

15. 版权、隐私与风控流程

16. 美术、音频、UI 与宣传素材管线

17. 版本管理、测试与发布

18. 立即执行清单

19. 附录：交给代码 AI 的总指令

20. 参考资料

# 1. 项目最终定案

本项目不再使用《异闻代理人》作为主标题，正式回到更有记忆点、更直观的《404 除灵事务所》。404 同时暗示“找不到的页面、消失的地点、系统错误、网络怪谈”，很适合赛博除灵题材。

| 项目项 | 最终决定 |
| --- | --- |
| 游戏中文名 | 404 除灵事务所 |
| 英文名 | 404 Exorcism Agency |
| 副标题 | 新沪城异闻档案（New Hu City Anomaly Files） |
| 完整展示名 | 《404 除灵事务所：新沪城异闻档案》 |
| 游戏类型 | 2D 俯视角动作肉鸽（2D Top-down Action Roguelite）+ 案件制调查 + 事务所经营 + 档案收集 |
| 游戏引擎 | Godot 4 |
| 后端/采集器 | Python + FastAPI |
| 数据库 | MySQL，开发期可本地运行，后续可 Docker 化 |
| 目标平台 | 第一阶段 Windows PC；后续 itch.io 测试版与 Steam 正式版 |
| 文本规范 | 中文为主，英文翻译放括号，例如：红符脉冲（Red Talisman Pulse） |

项目边界：不做 3D，不做开放世界，不做联机，不做传统大地图 RPG，不做纯黄油。第一阶段必须先做出“能玩、能循环、能爽”的小完整闭环。

# 2. 游戏定位与核心卖点

《404 除灵事务所》的定位是：玩家经营一家隐藏在未来都市地下网络中的除灵事务所，处理由都市传说、民俗怪谈、网络异闻和异常新闻启发的案件。每个案件都是一个短局肉鸽关卡，玩家进入异常现场，调查、战斗、封印 Boss，最后将异常物带回事务所收容。

| 卖点 | 解释 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 真实怪谈灵感 | 玩家会觉得案件有现实来源，但不是直接复制原文。 | 异闻采集器搜索、提取母题、风控、原创化。 |
| 赛博除灵风格 | 传统中式除灵元素与未来都市科技结合。 | 电子符箓、符箓黑客、鬼火无人机、监控污染、AI 残影。 |
| 短局肉鸽爽感 | 不靠大剧情，也能让玩家再来一局。 | 自动攻击、升级三选一、技能进化、Boss 掉落、局外成长。 |
| 事务所经营 | 每局结束后有明确成长目标。 | 案件终端、档案墙、收容室、装备工位、净化舱。 |
| 中文档案感 | 形成独特文本风格，不像普通 AI 剧情。 | 短句、档案编号、冷淡口吻、禁忌规则、异常报告。 |

# 3. 玩法总结构

## 3.1 核心循环

回到 404 除灵事务所
  ↓
查看新案件 / 案件终端刷新委托
  ↓
选择案件、角色、携带装备或收容物
  ↓
进入异常现场
  ↓
移动、自动攻击、调查、升级三选一
  ↓
完成案件目标 / 击败 Boss / 失败撤离
  ↓
获得委托金、残响碎片、档案线索、收容物
  ↓
升级事务所设施、阅读档案、解锁新案件
  ↓
下一局

## 3.2 局内操作

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 移动 | WASD 或方向键控制角色移动。 |
| 自动攻击 | 角色自动攻击最近或威胁最高的敌人，降低操作复杂度。 |
| 主动技能 | 保留一个手动释放的核心技能，增加操作参与感。 |
| 闪避 | 短冷却冲刺，用于躲避 Boss 技能。 |
| 调查互动 | 靠近证据点、异常装置、档案残片时按键互动。 |
| 升级选择 | 获取残响经验后升级，出现三选一构筑。 |

## 3.3 玩家为什么会继续玩

想解锁下一个真实怪谈灵感案件。

想看新的 Boss、收容物和档案文本。

想试技能进化组合。

想升级事务所设施。

想收集完整档案，拼出新沪城的异常真相。

想用不同角色处理同一个案件，获得不同战斗体验。

# 4. 世界观与美术风格

## 4.1 世界观核心

故事发生在架空城市“新沪城（New Hu City）”。这座城市的异常不只是鬼魂，而是由网络、监控、民俗禁忌、城市传说和人类残念共同生成的污染现象。404 除灵事务所表面是城市异常保险理赔顾问，实际负责处理官方不承认、企业不愿公开、市民不敢报警的异常案件。

| 异常来源 | 说明 | 案例方向 |
| --- | --- | --- |
| 残念污染 | 人留下的情绪、记忆、执念在空间中沉积。 | 毕业照、病历、旧录音、失踪乘客。 |
| 网络污染 | 账号、聊天记录、AI 服务、监控系统被异常寄生。 | 死人账号上线、AI 客服知道梦境、删除不了的聊天记录。 |
| 民俗污染 | 传统禁忌在现代城市中失控。 | 纸人、门神、香灰、红绳、纸钱。 |
| 空间污染 | 城市结构出现不应存在的区域。 | 第十三站、负四层电梯、多出来的楼层。 |
| 认知污染 | 只要知道、看见或听见就会被影响。 | 点名广播、死亡名单、未来账单。 |

# 5. 技术栈与系统边界

| 模块 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 游戏引擎 | Godot 4 | 适合 2D 独立游戏，项目轻，免费开源，方便快速迭代。 |
| 游戏脚本 | GDScript | 与 Godot 集成最好，适合让代码 AI 快速生成可运行脚本。 |
| 采集器后端 | Python + FastAPI | 适合做 API、数据处理和 LLM 接入，开发速度快。 |
| 数据库 | MySQL | 用户已有 MySQL；适合存来源、母题、案件草案、审核状态和导出记录。 |
| ORM/迁移 | SQLAlchemy + Alembic | 方便维护数据库结构版本。 |
| 前端审核面板 | 第一阶段用简单 HTML/Jinja 或 FastAPI 自带接口；后续可 React/Vue。 | 先保证可用，不先卷 UI。 |
| 搜索来源 | Google Programmable Search API + 手动导入 + 开放来源。 | MVP 不做全网乱爬，先做安全可控搜索。 |
| LLM 接入 | Provider 抽象层：DeepSeek/OpenAI/Claude/Kimi 可切换。 | 避免被某一家模型锁死。 |

重要：采集器不直接把网络内容塞进游戏。它只做灵感采集、结构提取、风险过滤和原创案件草案。最终进游戏的内容必须经过人工审核。

# 6. 游戏本体架构（Godot 4）

game/
├─ project.godot
├─ scenes/
│  ├─ main/              # 主菜单、设置、加载页
│  ├─ office/            # 404 除灵事务所主界面
│  ├─ combat/            # 战斗场景、玩家、敌人、Boss、投射物
│  ├─ ui/                # HUD、升级面板、案件简报、结算
│  └─ events/            # 调查点、选择事件、异常事件
├─ scripts/
│  ├─ core/              # GameManager、SaveManager、DataLoader、EventBus
│  ├─ combat/            # PlayerController、EnemyAI、SkillSystem、SpawnDirector
│  ├─ office/            # CaseManager、ArchiveManager、UpgradeManager
│  └─ ui/                # HUDController、LevelUpPanel、ResultPanel
├─ data/
│  ├─ cases/             # approved_cases.json
│  ├─ characters/        # characters.json
│  ├─ skills/            # skills.json、evolutions.json、relics.json
│  ├─ enemies/           # enemies.json、bosses.json
│  └─ localization/      # zh_cn.json、en.json
└─ assets/
   ├─ characters/ enemies/ bosses/ backgrounds/ ui/ icons/ vfx/ audio/

| 核心脚本 | 职责 |
| --- | --- |
| GameManager.gd | 控制游戏状态：主菜单、事务所、战斗、结算。 |
| DataLoader.gd | 读取 JSON 数据，给角色、技能、案件、敌人系统使用。 |
| SaveManager.gd | 保存进度：资源、设施等级、已解锁档案、角色成长。 |
| PlayerController.gd | 玩家移动、闪避、受伤、死亡。 |
| WeaponSystem.gd | 自动攻击、武器冷却、目标选择。 |
| SkillSystem.gd | 技能升级、三选一、技能进化。 |
| SpawnDirector.gd | 控制敌人波次、精英怪、Boss 出现。 |
| CaseManager.gd | 读取案件、追踪目标、处理案件奖励。 |
| ArchiveManager.gd | 管理档案解锁、收容物说明、案件文本。 |

# 7. 异闻采集器架构（FastAPI + MySQL）

异闻采集器（Anomaly Harvester）是本项目的第二个程序。它不属于游戏运行时核心，而是内容生产工具：帮助搜索怪谈灵感，提取母题，风控，生成原创案件草案，并导出 JSON 给 Godot 游戏读取。

harvester/
├─ app/
│  ├─ main.py
│  ├─ config.py
│  ├─ database.py
│  ├─ models/            # SQLAlchemy models
│  ├─ schemas/           # Pydantic schemas
│  ├─ routers/           # sources、motifs、cases、exports
│  ├─ services/
│  │  ├─ search_service.py
│  │  ├─ source_fetcher.py
│  │  ├─ motif_extractor.py
│  │  ├─ risk_filter.py
│  │  ├─ case_generator.py
│  │  ├─ style_rewriter.py
│  │  └─ exporter.py
│  └─ llm/
│     ├─ provider_base.py
│     ├─ deepseek_provider.py
│     ├─ openai_provider.py
│     └─ mock_provider.py
├─ prompts/
│  ├─ extract_motif.md
│  ├─ risk_review.md
│  ├─ generate_case.md
│  └─ rewrite_style.md
├─ exports/
│  └─ approved_cases.json
└─ tests/

| Agent/服务 | 输入 | 输出 | 是否可自动进入游戏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜索员 Search Agent | 关键词 | 标题、链接、摘要、来源类型 | 否 |
| 提取员 Extract Agent | 来源摘要/正文片段 | 地点、异常现象、禁忌规则、恐怖点、可游戏化元素 | 否 |
| 风控员 Risk Agent | 来源与母题 | 版权/隐私/现实伤害风险标签 | 否 |
| 案件设计员 Case Design Agent | 母题 + 风险标签 | 原创案件草案 | 否 |
| 文风统一员 Style Agent | 案件草案 | 统一中文档案风格文本 | 否 |
| 人工审核 Human Review | 所有草案 | approved/rejected/rewrite_needed | 是，只有 approved 能导出 |

# 8. MySQL 数据库设计

数据库使用 MySQL。开发期建议创建单独数据库：`anomaly_harvester`。生产/正式内容库也可以继续用 MySQL，但要做备份与导出版本记录。

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS anomaly_harvester
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE anomaly_harvester;

CREATE TABLE sources (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    title VARCHAR(512) NOT NULL,
    url TEXT NOT NULL,
    source_type VARCHAR(64),
    language VARCHAR(32),
    snippet TEXT,
    raw_text MEDIUMTEXT,
    license_status VARCHAR(64) DEFAULT 'unknown',
    collected_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    risk_level TINYINT DEFAULT 0,
    UNIQUE KEY uq_source_url_hash ((SHA2(url, 256)))
);

CREATE TABLE motifs (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    source_id BIGINT NOT NULL,
    location VARCHAR(255),
    time_period VARCHAR(255),
    anomaly_type JSON,
    core_motif JSON,
    taboo_rule TEXT,
    horror_point TEXT,
    game_potential TEXT,
    risk_tags JSON,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (source_id) REFERENCES sources(id)
);

CREATE TABLE case_drafts (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    case_id VARCHAR(64) UNIQUE,
    title_cn VARCHAR(255) NOT NULL,
    title_en VARCHAR(255),
    district VARCHAR(255),
    threat_level TINYINT,
    anomaly_type JSON,
    briefing TEXT,
    objectives JSON,
    boss VARCHAR(255),
    boss_mechanics JSON,
    reward_items JSON,
    archive_text TEXT,
    source_ids JSON,
    similarity_note TEXT,
    review_status ENUM('pending','approved','rejected','rewrite_needed') DEFAULT 'pending',
    reviewer_note TEXT,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE exports (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    export_name VARCHAR(255),
    file_path TEXT,
    case_count INT,
    exported_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

关于 URL 去重：MySQL 不能像普通字段一样直接对超长 TEXT 建唯一索引。实际实现中建议在 sources 表增加 url_hash CHAR(64) 字段，由程序写入 SHA-256，再对 url_hash 建唯一索引。上面写法是概念草案，交给代码 AI 时要让它修成可运行迁移。

# 9. 游戏数据 JSON 规范

Godot 游戏本体不直接连 MySQL。采集器审核通过后导出 JSON，游戏读取 JSON。这样游戏稳定，采集器可以单独升级。

{
  "case_id": "GLM-001",
  "title_cn": "灰线末班车",
  "title_en": "The Grey Line Last Train",
  "display_name": "灰线末班车（The Grey Line Last Train）",
  "district": "灰线地铁（Grey Line Metro）",
  "threat_level": 2,
  "anomaly_type": ["空间异常", "广播污染", "乘客替换"],
  "briefing": "凌晨 2:17，新沪城地铁系统会短暂显示一条不存在的灰色线路。",
  "objectives": [
    {"type": "collect", "target": "time_ticket", "count": 3, "text": "找到三张时间票根"},
    {"type": "disable", "target": "broadcast_device", "count": 4, "text": "关闭四个异常广播器"},
    {"type": "defeat_boss", "target": "grey_line_conductor", "text": "击败灰线乘务员"}
  ],
  "boss_id": "grey_line_conductor",
  "reward_items": ["broken_monthly_pass", "low_frequency_broadcast_module"],
  "archive_text": "请不要询问终点站。如果广播叫出你的名字，请立刻下车，即使车门没有打开。",
  "source_inspiration": [
    {"title": "地铁怪谈素材", "url": "https://example.com", "usage": "inspiration_only"}
  ]
}

# 10. 内容系统：角色、技能、敌人、案件、收容物

## 10.1 初始可玩角色

| 角色 | 英文 | 职业 | 定位 | 核心卖点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林烬 | Lin Jin | 符箓黑客（Talisman Hacker） | 远程输出/控制/数据除灵 | 把传统符箓写成可执行脚本，用电子符纸和无人机除灵。 |
| 许照夜 | Xu Zhaoye | 民俗调查员（Folklore Investigator） | 召唤/封印/防御 | 民俗学研究生，用纸人、香灰、铜钱剑处理异常。 |
| 白栀 | Bai Zhi | 半感染代理人（Half-Corrupted Agent） | 高风险/爆发/吸血 | 左眼能看见未发生的死亡，被事务所收编为代理人。 |

## 10.2 第一批技能

| 技能名 | 英文 | 类别 | 效果方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红符脉冲 | Red Talisman Pulse | 符箓类 | 自动追踪最近敌人，命中后标记。 |
| 青符锁链 | Azure Talisman Chain | 符箓类 | 链式弹射，适合清小怪。 |
| 雷印符阵 | Thunder Seal Array | 符箓类 | 周期性在玩家周围生成雷印。 |
| 鬼火无人机 | Will-o-Wisp Drone | 赛博类 | 召唤无人机自动射击。 |
| 防火墙结界 | Firewall Barrier | 赛博类 | 形成短暂护盾并灼烧接触敌人。 |
| 数据雷击 | Data Lightning | 赛博类 | 随机劈中多个敌人。 |
| 纸人替身 | Paper Effigy Decoy | 民俗类 | 吸引敌人，破裂后爆炸。 |
| 铜钱剑阵 | Coin Sword Array | 民俗类 | 围绕玩家旋转的近身防御。 |
| 香灰领域 | Incense Ash Field | 民俗类 | 地面领域，减速敌人并回血。 |
| 黑瞳凝视 | Black Iris Gaze | 异常类 | 锁定精英怪或 Boss 造成持续伤害。 |
| 低语回路 | Whisper Circuit | 异常类 | 提高伤害，但增加污染值。 |
| 旧相机闪光 | Old Camera Flash | 调查类 | 定身敌人，并揭示隐藏证据。 |

## 10.3 技能进化

| 基础技能 | 被动装备 | 进化技能 |
| --- | --- | --- |
| 红符脉冲 | 过载电池（Overload Battery） | 赤雷符雨（Crimson Thunder Rain） |
| 纸人替身 | 香灰瓶（Incense Ash Bottle） | 百纸夜行（Night Parade of Paper Effigies） |
| 鬼火无人机 | 黑客罗盘（Hacker Compass） | 鬼火蜂群（Will-o-Wisp Swarm） |
| 黑瞳凝视 | 侵蚀血清（Corruption Serum） | 死亡预视（Death Foresight） |
| 铜钱剑阵 | 门神木牌（Door Guardian Plaque） | 镇宅剑域（House-Guarding Sword Domain） |

## 10.4 第一批敌人和 Boss

| 类型 | 中文名 | 英文名 | 玩法说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通怪 | 空座乘客 | Empty-Seat Passenger | 慢速接近，数量多。 |
| 普通怪 | 低频噪影 | Low-Frequency Noise Shade | 远程发射低频波。 |
| 普通怪 | 反向行人 | Reverse Walker | 从玩家反方向突然出现。 |
| 精英怪 | 广播寄生体 | Broadcast Parasite | 强化周围敌人。 |
| Boss | 灰线乘务员 | Grey Line Conductor | 检票、点名、车门夹击、瞬移。 |

# 11. 第一地区：灰线地铁完整设计

第一地区是 MVP 的唯一正式地区，名字为“灰线地铁（Grey Line Metro）”。不要一开始就做学校、医院、商场、网络空间。先把灰线地铁做成完整闭环，再复制结构扩展。

| 案件编号 | 案件名 | 核心机制 | Boss/精英 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLM-001 | 灰线末班车（The Grey Line Last Train） | 收集时间票根、关闭广播器、避免点名。 | 灰线乘务员 |
| GLM-002 | 第十三站（The Thirteenth Station） | 站点循环，必须找到正确出口。 | 站台残影 |
| GLM-003 | 没有出口的换乘通道（Exitless Transfer Passage） | 小迷宫、错误指示牌、隐藏门。 | 指路人 |
| GLM-004 | 点名广播（Name-Calling Broadcast） | 被点名后如果回头会触发追杀。 | 广播寄生体 |
| GLM-005 | 反向行驶的车厢（The Reversing Carriage） | 地图方向周期反转，操作干扰。 | 反向乘务员 |

## 11.1 GLM-001：灰线末班车

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 案件简报 | 凌晨 2:17，新沪城地铁系统会短暂显示一条不存在的灰色线路。进入该线路的乘客会在第二天照常上班，但监控显示，真正的他们从未离开车厢。 |
| 任务目标 | 找到三张时间票根；关闭四个异常广播器；不要回应车厢点名；击败灰线乘务员。 |
| 地图机制 | 每 90 秒灯光熄灭；黑暗中敌人速度提高；广播点名后玩家被标记；停留太久会生成空座乘客。 |
| Boss 技能 | 检票、请勿倚靠车门、本站不停靠、乘客点名。 |
| 掉落物 | 破损月票（Broken Monthly Pass）；低频广播模块（Low-Frequency Broadcast Module）。 |
| 档案文本 | 请不要询问终点站。如果广播叫出你的名字，请立刻下车，即使车门没有打开。 |

# 12. 开发阶段与验收标准

| 阶段 | 目标 | 主要产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：项目准备 | 建立仓库、Godot 项目、FastAPI 项目、MySQL 连接。 | repo、基础目录、README、数据库连接测试。 | 能运行空 Godot 项目；FastAPI /health 返回 OK；MySQL 能连接。 |
| 阶段 1：5 分钟战斗原型 | 先证明游戏能玩。 | 玩家移动、自动攻击、敌人刷新、经验球、升级三选一、Boss、结算。 | 打开游戏后能打一局，有胜利/失败。 |
| 阶段 2：案件系统 | 让战斗变成“案件”。 | CaseManager、案件 JSON、目标追踪、案件结算、档案解锁。 | 玩家从案件简报进入战斗，完成目标后解锁档案。 |
| 阶段 3：事务所系统 | 建立局外循环。 | 事务所 UI、案件终端、档案墙、升级工位、存档。 | 玩家回事务所升级后，下次打开进度仍在。 |
| 阶段 4：采集器 MVP | 建立内容生产工具。 | 搜索、来源保存、母题提取、风控、案件生成、审核、导出。 | 审核通过的案件能导出 JSON，并被游戏读取。 |
| 阶段 5：灰线地铁 MVP | 做成小完整版本。 | 1 角色、1 地区、5 案件、12 技能、5 进化、10 收容物。 | 可以发 itch.io 测试版。 |
| 阶段 6：正式版扩展 | 扩展到完整游戏。 | 3 角色、5 地区、30 案件、8 Boss、完整设置和发布素材。 | 可以准备 Steam 页面和正式 Demo。 |

# 13. 除了写代码 AI，还需要什么

光有写代码 AI 不够。这个项目需要“内容、素材、审核、测试、发行”五条线同时推进。否则代码写出来也会变成空壳。

| 需要项 | 用途 | 最低配置 | 谁来做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游戏策划 AI | 细化玩法、技能、敌人、Boss 机制、数值。 | 每次只让它设计一个系统，不要一次要完整游戏。 | AI + 你审核 |
| 案件/怪谈改写 AI | 把怪谈母题变成原创案件。 | 必须遵守“不复制原文、只取母题、中文短句档案风”。 | AI + 你审核 |
| 版权/风控审核 AI | 检查是否涉及真实受害者、隐私、版权风险。 | 所有来源和案件必须过风险标签。 | AI 初审 + 你终审 |
| 美术设定 AI | 生成角色、敌人、背景、图标提示词和风格规范。 | Holopix/其他 AI 绘图工具 + 统一风格板。 | AI + 你挑图 |
| UI 设计方向 | 决定事务所、案件终端、档案墙的界面风格。 | 先用可读、统一、暗色风格，不追求酷炫过头。 | AI 出方案 + 代码 AI 实现 |
| 音效/BGM | 肉鸽游戏必须有打击反馈和氛围。 | 先用临时音效，后期替换授权音效。 | 素材库 + AI 辅助 |
| 测试员/QA AI | 找 bug、手感问题、数值问题。 | 每个阶段都要列测试清单。 | AI 列表 + 你试玩 |
| 版本管理 | 防止项目被 AI 改烂。 | GitHub、commit、分支、issue。 | 你 + 代码 AI |
| 项目管理 | 拆任务，避免一次性要求太大。 | GitHub Issues / Notion / Markdown checklist。 | 你 + 我后续继续拆 |
| 发行素材 | 封面、Steam 短描述、截图、GIF、PV。 | MVP 后再做，不要现在浪费精力。 | AI + 你挑选 |

| 账号/工具 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Godot 4 | 必须 | 游戏引擎。 |
| VS Code / Cursor | 必须 | 编辑代码、让 AI 改项目。 |
| Git + GitHub | 必须 | 版本管理，防止代码 AI 改坏无法回退。 |
| Python 3.11/3.12 | 必须 | 采集器后端。 |
| MySQL | 必须 | 你已经有 MySQL，项目直接使用。 |
| Docker Desktop | 建议 | 后期把 MySQL、FastAPI、任务队列打包。早期可以不用。 |
| DeepSeek / OpenAI / Claude / Kimi API | 至少一个 | 用于采集器的母题提取、风控、案件生成。 |
| Google Programmable Search API | 建议 | MVP 搜索来源；也可以先手动导入链接。 |
| Holopix / 其他 AI 绘图 | 建议 | 角色、背景、图标、Boss 设定。 |
| Audacity | 建议 | 剪音效、处理 BGM。 |
| itch.io 账号 | 后期必须 | 发布测试版。 |
| Steamworks 账号 | 正式版前需要 | MVP 成熟后再考虑。 |

# 14. AI 分工与可复制提示词

不要把所有需求一次塞给代码 AI。正确方式是按阶段、按模块、按验收标准拆。下面是不同 AI 的提示词模板。

## 14.1 给代码 AI 的阶段 1 提示词

你现在只负责《404 除灵事务所》的 Godot 4 战斗原型，不要做完整游戏。
目标：做出 5 分钟可玩的 2D 俯视角肉鸽战斗。
必须实现：
1. 玩家 WASD 移动；
2. 玩家自动攻击最近敌人；
3. 敌人自动追踪玩家；
4. 敌人死亡掉落经验球；
5. 玩家升级时出现三选一面板；
6. 至少 5 个技能；
7. 敌人刷新器；
8. 一个 Boss：灰线乘务员（Grey Line Conductor）；
9. 胜利/失败结算界面。
要求：每一步都要保证项目可以运行，不要只写空架构。先用占位图形也可以。文件名用英文，游戏显示文本中文为主，英文放括号。

## 14.2 给案件设计 AI 的提示词

你是《404 除灵事务所》的案件设计员。你的任务不是写小说，而是把一个怪谈母题转化成游戏案件。
要求：
- 中文为主，英文名放括号；
- 不复制网络原文；
- 不保留真实人物、学校、小区、受害者信息；
- 文风短、冷、档案感；
- 每个案件必须有：案件名、地区、异常类型、简报、任务目标、地图机制、敌人、Boss、掉落物、档案文本、风险说明。
输入母题：{在这里填怪谈母题}
输出 JSON + 简短解释。

## 14.3 给风控 AI 的提示词

你是《404 除灵事务所》的版权与现实伤害风控员。请检查下面的来源和案件草案。
你要判断：
1. 是否直接复制了原文；
2. 是否涉及真实受害者、近期死亡、未成年人、犯罪案件；
3. 是否包含真实学校、小区、医院、门牌号等私人地点；
4. 是否可能侵犯原创作者文本；
5. 是否只能作为抽象灵感；
6. 是否可以进入游戏。
输出：risk_level 0-5、risk_tags、decision（approved / rewrite_needed / rejected）、修改建议。
内容如下：{粘贴来源摘要与案件草案}

## 14.4 给美术 AI 的提示词

你是《404 除灵事务所》的美术设定师。请围绕“中式赛博怪谈 + 二次元角色 + 冷色霓虹 + 旧档案恐怖”的风格，生成可用于 AI 绘图的提示词。
要求：
- 中文提示词为主；
- 包括角色、Boss、背景、技能图标、收容物图标；
- 每个提示词都要明确构图、颜色、氛围、用途和尺寸；
- 不要生成露骨色情内容；
- 不要照搬现有动漫角色。
主题：{例如 灰线乘务员 / 灰线地铁站台 / 红符脉冲图标}

# 15. 版权、隐私与风控流程

这个项目的危险点不是技术，而是“真实怪谈”来源。如果直接复制帖子、文章、小说或真实案件，会有版权和伦理风险。因此必须把“真实怪谈”变成“灵感来源”，而不是复制内容。

| 规则 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 文本使用 | 提取母题、氛围、结构，重新原创化。 | 复制原文、改几个字就放进游戏。 |
| 真实人物 | 改成架空人物、模糊化身份。 | 保留真实姓名、学校、医院、小区、案件细节。 |
| 地点 | 使用架空城市“新沪城”。 | 直接使用具体真实地址、门牌号。 |
| 民俗与公版素材 | 可作为灵感，但仍要重新游戏化。 | 不查来源许可就大段照搬。 |
| AI 输出 | 作为草案，需要人工审核。 | 自动生成后直接进入游戏。 |

案件进入游戏前必须满足：
[ ] source_url 已保存
[ ] license_status 已标记
[ ] risk_tags 已生成
[ ] 没有真实受害者隐私
[ ] 没有复制原文
[ ] 已改成架空城市/架空人物
[ ] 有可玩目标和 Boss 机制
[ ] review_status = approved

# 16. 美术、音频、UI 与宣传素材管线

| 素材类型 | MVP 需要数量 | 规格建议 | 来源方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色立绘 | 1 个角色 3-5 张表情 | 1024x1536 PNG | AI 绘图 + 人工挑选 + 后期清理 |
| 角色头像 | 1 个角色 3-5 个 | 512x512 PNG | 从立绘裁切或单独生成 |
| 敌人精灵 | 5-8 个 | 256x256 / 512x512 PNG | AI 生成或占位图先行 |
| Boss 精灵 | 1 个 | 1024x1024 PNG | AI 生成多版，选轮廓最强的 |
| 背景图 | 2-3 张 | 1920x1080 PNG/WebP | 灰线地铁站台、车厢、事务所 |
| 技能图标 | 12 个 | 256x256 PNG | 统一暗色底 + 霓虹符号 |
| 收容物图标 | 10 个 | 256x256 PNG | 道具特写，清晰轮廓 |
| UI 元素 | 按钮、面板、警告框 | 可缩放 PNG/SVG | 先用 Godot 控件，后期美化 |
| 音效 | 攻击、升级、受伤、Boss、点击 | WAV/OGG | 授权素材库或自制 |
| BGM | 事务所、地铁、Boss | OGG | 授权音乐或定制 |

素材原则：早期宁可用占位素材，也不要因为追求完美美术拖死项目。先让玩法闭环跑起来，再替换高质量素材。

# 17. 版本管理、测试与发布

| 环节 | 做法 |
| --- | --- |
| Git 分支 | main 保持可运行；dev 开发；feature/* 做单功能。 |
| 提交规则 | 每完成一个可运行小功能提交一次，不要让 AI 连续改 50 个文件不提交。 |
| Issue 拆分 | 一个 issue 只做一个功能，例如“实现经验球吸附”，不要写“完成战斗系统”。 |
| 测试清单 | 每个阶段都写手动测试步骤。 |
| 备份 | 每天至少备份一次 MySQL dump 和 Godot 项目。 |
| 发布顺序 | 本地原型 → itch.io 私人测试 → itch.io 公开 Demo → Steam 页面 → Steam Demo → 正式版。 |

| 测试类别 | 示例检查项 |
| --- | --- |
| 战斗测试 | 移动是否卡顿；攻击是否锁敌；敌人是否穿墙；Boss 是否有明显前摇。 |
| 数值测试 | 前 3 分钟是否太无聊；升级频率是否舒服；技能是否明显变强。 |
| 案件测试 | 目标是否清楚；玩家是否知道下一步做什么；失败原因是否可理解。 |
| 存档测试 | 退出重进后资源、档案、设施等级是否保留。 |
| 采集器测试 | 重复 URL 是否去重；风险标签是否生成；approved 才能导出。 |
| 文本测试 | 是否有 AI 味长句；是否有错别字；中文名和英文名是否一致。 |

# 18. 立即执行清单

接下来不要再扩展设定，先执行下面这些事情。

安装/确认 Godot 4。

创建 GitHub 仓库：404-exorcism-agency 或 404-exorcism-office。

创建 game/ 和 harvester/ 两个目录。

确认 MySQL 可以本地连接，并创建 anomaly_harvester 数据库。

让代码 AI 先做 Godot 5 分钟战斗原型，不要做采集器。

并行让另一个 AI 根据本文件生成灰线地铁 5 个案件草案。

用 AI 绘图先出林烬、灰线地铁背景、灰线乘务员 3 类素材。

每完成一个功能就提交 Git。

你本人只做三件事：试玩、挑素材、审核案件是否能用。

# 19. 附录：交给代码 AI 的总指令

你现在要开发一个名为《404 除灵事务所：新沪城异闻档案》（404 Exorcism Agency: New Hu City Anomaly Files）的 2D 独立游戏项目。项目由两个部分组成：

1. game/：Godot 4 游戏本体，使用 GDScript。
2. harvester/：Python + FastAPI + MySQL 的异闻采集器，用于搜索怪谈灵感、提取母题、风险过滤、生成原创案件草案、人工审核并导出 JSON 给游戏读取。

游戏类型：2D 俯视角动作肉鸽 + 案件制调查 + 事务所经营 + 档案收集。
游戏内文本：中文为主，英文放括号，例如：灰线乘务员（Grey Line Conductor）。代码、文件名、JSON key 使用英文 snake_case。

第一阶段只做 game/ 的可玩战斗原型，不要做完整游戏，不要做 3D，不要做联机，不要做传统 RPG，不要先做炫酷 UI。

阶段 1 必须实现：
- 玩家 WASD 移动；
- 玩家自动攻击最近敌人；
- 敌人自动追踪玩家；
- 敌人有血量、死亡和掉落经验球；
- 玩家升级时出现三选一面板；
- 至少 5 个技能；
- 敌人刷新器；
- 一个 Boss：灰线乘务员（Grey Line Conductor）；
- 胜利/失败结算界面。

开发要求：
- 每完成一个小功能都保证项目可以运行；
- 不要写一堆无法运行的空架构；
- 可以先用占位图形；
- 代码模块化，但不要过度设计；
- 每次修改后说明改了哪些文件、如何运行、如何测试。

阶段 2 再加入案件系统：CaseManager、approved_cases.json、案件简报、案件目标、案件结算、档案解锁。
阶段 3 再加入事务所系统：OfficeMain、CaseTerminal、ArchiveWall、UpgradeBench、SaveManager。
阶段 4 再开发 harvester/：FastAPI、MySQL、sources/motifs/case_drafts/exports 表、搜索、母题提取、风险过滤、案件生成、人工审核、导出 JSON。

请先输出项目目录结构和第一阶段实现计划，然后开始生成 Godot 4 的最小可运行代码。

# 20. 参考资料

Godot Engine 官方网站：Godot 是免费开源的 2D/3D 游戏引擎，适合跨平台项目。https://godotengine.org/

FastAPI 官方文档：FastAPI 是基于 Python 类型提示的现代高性能 Web API 框架。https://fastapi.tiangolo.com/

MySQL Community Edition 官方页面：MySQL Community Edition 是可免费下载的开源数据库版本。https://www.mysql.com/products/community/

Google Custom Search JSON API 官方说明：用于以 JSON 形式程序化获取搜索结果；页面说明包含免费查询额度和使用要求。https://developers.google.com/custom-search/v1/overview

itch.io Creator FAQ：独立创作者可以上传、分发或售卖作品。https://itch.io/docs/creators/faq